Приложение к

Постановлению Администрации

МО СП «Деревня Жилетово»

от «06» марта 2019 № 17

Муниципальная программа

«Формирование современной городской среды сельского поселения

«Деревня Жилетов» с 2018 по 2024 год.

**Раздел I. ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**«ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ»**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование Программы | Муниципальная программа «Формирование современной городской среды сельского поселения «Деревня Жилетов» с 2018 по 2024 год» (далее – Программа) |
| Основание для разработки Программы | Федеральный закон от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской федерации»; Федеральный Проект постановления правительства Российской Федерации «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды» |
| Заказчик Программы | Администрации МО СП «Деревня Жилетово» |
| Разработчик Программы | Администрации МО СП «Деревня Жилетово» |
| Ответственный исполнитель Программы | Администрации МО СП «Деревня Жилетово» |
| Участники программы | Заинтересованные лица |
| Сроки и этапы реализации Программы | с 2018 по 2024 год |
| Цель Программы | - повышение уровня внешнего благоустройства, санитарного содержания дворовых территорий многоквартирных домов;  - создание комфортных и безопасных условий проживания граждан;  - обустройство придомовых территорий многоквартирных домов;  - организация искусственного освещения дворовых территорий;  - создание условий для массового отдыха жителей сельского поселения и организация обустройства мест массового пребывания населения;  - совершенствование архитектурно-художественного облика сельского поселения, размещение и содержание малых архитектурных форм;  - выполнение озеленения придомовых территорий многоквартирных домов. |
| Основные задачи Программы | - улучшение технического состояния придомовых территорий многоквартирных домов, условий в местах массового пребывания населения на территории муниципального образования;  - совершенствование жилищно – коммунального хозяйства сельского поселения;  - поддержание санитарного порядка на территории сельского поселения;  - обеспечение реализации мероприятий программы в соответствии с утвержденными сроками. |
| Основные индикаторы реализации (целевые показатели) Программы | Повышение доли отремонтированных дворовых территорий многоквартирных домов и мест массового пребывания населения |
| Перечень основных мероприятий Программы | План мероприятий, предусмотренных муниципальной программой «Формирование современной городской среды сельского поселения «Деревня Жилетов» с 2018 по 2024 год» |
| Объемы финансирования Программы за счет всех источников финансирования | Общий объем средств, направляемых на реализацию муниципальной программы составляет 15 921 705 тыс. рублей 41 копейка |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | Наиболее значимые социально-экономические результаты:  - увеличение доли отремонтированных дворовых территорий многоквартирных домов;  - улучшение внешнего облика и мест массового пребывания населения;  - достижение показателя для оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти. |
| Управление реализацией Программы и контроль за ходом ее выполнения | Управление реализацией Программы и контроль за ходом ее выполнения осуществляется в порядке, определяемом нормативными правовыми актами муниципального образования. |

**Раздел II. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ**

**СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

2.1 . Характеристика благоустройства дворовых территорий.

Благоустройство дворов жилищного фонда и на сегодняшний день в целом по сельскому поселению «Деревня Жилетово» полностью или частично не отвечает нормативным требованиям.

Пришло в негодность асфальтовое покрытие проездов на дворовую территорию и тротуаров. Асфальтобетонное покрытие на 70% придомовых территорий имеет высокий физический износ.

Недостаточно производились работы во дворах по уходу за зелеными насаждениями, восстановлению газонов, удалению старых и больных деревьев, не осуществлялась посадка деревьев и кустарников. Зеленые насаждения на дворовых территориях представлены, в основном, зрелыми или перестойными деревьями, на газонах не устроены цветники.

В ряде дворов отсутствует освещение придомовых территорий, необходимый набор малых форм и обустроенных площадок. Отсутствуют специально обустроенные стоянки для автомобилей, что приводит к их хаотичной парковке.

Надлежащее состояние придомовых территорий является важным фактором при формировании благоприятной экологической и эстетической городской среды.

Проблемы восстановления и ремонта асфальтового покрытия дворов, озеленения, освещения дворовых территорий, ремонта (устройства) дождевой канализации либо вертикальной планировки на сегодня весьма актуальны и не решены в полном объеме в связи с недостаточным финансированием отрасли.

Принимаемые в последнее время меры по частичному благоустройству дворовых территорий не приводят к должному результату, поскольку не основаны на последовательном подходе к решению проблемы и не позволяют консолидировать денежные средства для достижения поставленной цели.

К благоустройству дворовых и внутриквартальных территорий необходим последовательный комплексный подход, рассчитанный на среднесрочный период, который предполагает использование программно-целевых методов, обеспечивающих увязку реализации мероприятий по срокам, ресурсам и исполнителям.

Основным методом решения проблемы должно стать благоустройство дворовых территорий, которое представляют из себя совокупность мероприятий, направленных на создание и поддержание функционально, экологически и эстетически организованной городской среды, улучшение содержания и безопасности дворовых территорий.

Реализация муниципальной программы позволит создать благоприятные условия среды обитания, повысить комфортность проживания населения, увеличить площадь озеленения территорий, обеспечить более эффективную эксплуатацию жилых домов, улучшить условия для отдыха и занятий спортом, обеспечить физическую, пространственную и информационную доступность зданий, сооружений, дворовых территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

2.2. Характеристика сферы благоустройства муниципальных территорий общего пользования.

Внешний облик поселения, его эстетический вид во многом зависят от степени благоустроенности территории, от площади озеленения.

Благоустройство - комплекс мероприятий по содержанию объектов благоустройства (в том числе зеленых насаждений), направленных на создание благоприятных условий жизни, трудовой деятельности и досуга населения.

Озелененные территории вместе с насаждениями и цветниками создают образ города, формируют благоприятную и комфортную городскую среду для жителей и гостей города, выполняют рекреационные и санитарно-защитные функции. Они являются составной частью природного богатства города и важным условием его инвестиционной привлекательности.

На территории поселка имеется 2 объекта - аллея, площадь перед ДК.

Для обеспечения благоустройства общественных территорий целесообразно проведение следующих мероприятий:

- озеленение, уход за зелеными насаждениями;

- оборудование малыми архитектурными формами, фонтанами, иными некапитальными объектами;

- устройство пешеходных дорожек,

- освещение территорий, в т. ч. декоративное;

- обустройство площадок для отдыха, детских, спортивных площадок;

- установка скамеек и урн, контейнеров для сбора мусора;

- оформление цветников;

- обеспечение физической, пространственной и информационной доступности общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Выполнение всего комплекса работ, предусмотренных муниципальной программой, создаст условия для благоустроенности и придания привлекательности объектам озеленения сельского поселения «Деревня Жилетово».

2.3 Действующие Правила благоустройства территории сельского поселения «Деревня Жилетово», в связи с изменениями законодательства, требований по содержанию территорий, постоянно корректируются.

**Раздел III. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ**

**МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

3.1. Основной целью Муниципальной программы является повышение уровня благоустройства территорий сельского поселения «Деревня Жилетово».

3.2. Основные задачи Муниципальной программы, направленные на достижение вышеуказанных целей, заключаются в следующем:

а) повышение уровня благоустройства дворовых территорий поселения;

б) повышение уровня благоустройства муниципальных территорий общего пользования в деревни Жилетово.

Таблица 1

Ожидаемые результаты реализации Муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Цель, задача | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | показатели | Год реализации |
|  |  |  | % | 23,5 | 2017 |
| 1. | Цель. Повышение уровня благоустройства территорий | Доля благоустроенных дворовых территорий МКД от общего количества дворовых территорий МКД | % | 7,7  23,1  38,5  61,5  69,2  84,6  100 | 2018  2019  2020  2021  2022  2023  2024 |
| Доля благоустроенных муниципальных территорий общего пользования от общего количества таких территорий | % | 0  50  100  100  100  100  100 | 2018  2019  2020  2021  2022  2023  2024 |
| Задача 1.  Повышение уровня благоустройства дворовых территорий | Количество благоустроенных дворовых территорий МКД | шт. | 1  3  5  8  9  11  13 | 2018  2019  2020  2021  2022  2023  2024 |
| 2. | Количество проведенных субботников по обустройству дворовых территорий в весенний и осенний периоды | раз | 10  10  10  10  10  10  10 | 2018  2019  2020  2021  2022  2023  2024 |
| Доля дворовых территорий, благоустроенных с финансовым участием граждан | % |  | 2018-2024гг. |
| Задача 2. Повышение уровня благоустройства муниципальных территорий общего пользования | Количество благоустроенных муниципальных территорий общего пользования | единиц | 2 | 2018-2024гг. |
| Количество реализованных проектов благоустройства муниципальных территорий общего пользования. | единиц | 2 | 2018-2024гг. |
| 3 | Задача 3. Принятие Правил благоустройства территории, отвечающих современным требованиям к созданию комфортной среды проживания граждан и предполагающих масштабное вовлечение граждан в реализацию мероприятий по благоустройству | Утверждение правил благоустройства территории д.Жилетово (с учетом общественных обсуждений) |  |  | 2017г.. |

3.3. В целях решения задач, направленных на достижение цели Муниципальной программы, в ее составе предусмотрены подпрограммы, сформированные с учетом группировки мероприятий, с помощью которых выполняются наиболее важные задачи.

3.4. В результате реализации мероприятий Муниципальной программы ожидается снижение доли неблагоустроенных дворовых и муниципальных территорий общего пользования.

3.5. Успешное выполнение задач Муниципальной программы позволит улучшить условия проживания и жизнедеятельности граждан и повысить привлекательность поселения.

3.6. Реализация Муниципальной программы позволит достичь следующих результатов:

а) благоустройство территорий, прилегающих к многоквартирным жилым домам в количестве 13, в результате количество благоустроенных дворовых территорий в целом по поселению составит 100 %.

б) благоустройство муниципальных территорий общего пользования - 2.

Необходимым условием реализации программы является проведение мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Для реализации мероприятий программы подготовлены следующие документы:

- минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов (приложение 2 к программе),

- дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, (приложение 3 к программе),

- перечень дворовых и общественных территорий, включенных в программу формирования современной городской среды на территории муниципального образования (приложение 4 к программе).

**Раздел IV. СОСТАВ И РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ**

**МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

Ресурсное обеспечение и перечень мероприятий, планируемых к реализации в рамках Муниципальной программы, приведены в [приложении](#P1127) 1 к Муниципальной программе.

**Раздел V. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИЕЙ**

**МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

6.1. Ответственным исполнителем Муниципальной программы является администрация сельского поселения «Деревня Жилетово».

6.2. Участниками Муниципальной программы являются: заинтересованные лица.

6.3. Ответственный исполнитель Муниципальной программы:

а) осуществляют реализацию мероприятий Муниципальной программы, отдельных в рамках своих полномочий

б) координирует деятельность исполнителей по реализации подпрограмм, отдельных мероприятий Муниципальной программы;

в) выполняет функции исполнителя Муниципальной программы в части, касающейся его полномочий;

г) запрашивают у исполнителей Муниципальной программы информацию, необходимую для подготовки отчетов о реализации Муниципальной программы, проведения оценки эффективности реализации Муниципальной программы

д) осуществляют оценку эффективности реализации Муниципальной программы, а также реализации подпрограмм, входящих в Муниципальную программу, путем определения степени достижения целевых показателей Муниципальной программы и полноты использования средств;

е) готовят в срок до 31 декабря текущего года годовой отчет о реализации Муниципальной программы и представляет его в установленном порядке.

6.5. Исполнители программы:

а) формируют предложения по внесению изменений в Муниципальную программу, направляют их ответственному исполнителю;

б) представляют в срок до 1 декабря текущего года ответственному исполнителю необходимые сведения для подготовки информации о ходе реализации мероприятий Муниципальной программы;

в) подписывают акты выполненных работ в соответствии с заключенными муниципальными контрактами и договорами.

6.6. На реализацию программы могут повлиять внешние риски, а именно:

а) при размещении муниципальных заказов согласно Федеральному [закону](consultantplus://offline/ref=58E40AB2B90CB1FE7838C51973A3512A310CBD8EB0CE5E51804820BA46L7B5I) от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" некоторые процедуры торгов могут не состояться в связи с отсутствием претендентов. Проведение повторных процедур приведет к изменению сроков исполнения программных мероприятий;

б) несвоевременное выполнение работ подрядными организациями может привести к нарушению сроков выполнения программных мероприятий;

в) заключение муниципальных контрактов и договоров с организациями, которые окажутся неспособными исполнить свои обязательства.

6.7. Основными финансовыми рисками реализации программы является существенное ухудшение социально-экономической ситуации, и уменьшение доходной части бюджета города, что повлечет за собой отсутствие или недостаточное финансирование мероприятий Муниципальной программы, в результате чего показатели Муниципальной программы не будут достигнуты в полном объеме.

6.8. Способами ограничения рисков являются:

а) концентрация ресурсов на решении приоритетных задач;

б) изучение и внедрение положительного опыта других муниципальных образований;

в) повышение результативности реализации программы и эффективности использования бюджетных средств;

г) своевременное внесение изменений в бюджет осуществляют реализацию мероприятий Муниципальной программы, отдельных в рамках своих полномочий и Муниципальную программу.

**Раздел VI. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ**

1. В соответствии с заключаемым Соглашением между министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области и Администрацией муниципального образования сельского поселения «Деревня Жилетово», из областного и федерального бюджетов предоставляются субсидии на реализацию мероприятий по благоустройству, направленных на формирование комфортной городской среды.

2. Порядок расходования денежных средств бюджета муниципального образования сельского поселения «Деревня Жилетово» на реализацию мероприятий программы устанавливается нормативно-правовыми актами Администрации муниципального образования сельского поселения «Деревня Жилетово»;

3. Средства бюджета муниципального образования сельского поселения «Деревня Жилетово», в том числе субсидии, предоставленные местному бюджету из областного и федерального бюджета на финансирование мероприятий направляются на:

- выполнение работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов;

- выполнение работ по благоустройству общественных территорий;

4. Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов и внутриквартальных проездов выполняется на следующих условиях:

Выполнение работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов включает в себя:

1) МИНИМАЛЬНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ:

- ремонт дворовых проездов;

- оборудование пешеходных дорожек

- установку скамеек;

- установку урн для мусора.

2) ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬРАБОТ:

- обеспечение освещения дворовых территорий с применением энергосберегающих технологий;

- оборудование детских и (или) спортивных площадок;

- оборудование автомобильных парковок;

- озеленение придомовой территории;

5. Собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству (далее - заинтересованные лица) обеспечивают трудовое и финансовое участие в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий.

Заинтересованным лицам предлагается обеспечить трудовое участие в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий:

- выполнение жителями неоплачиваемых работ, не требующих специальной квалификации, как например: подготовка объекта (дворовой территории) к началу работ (земляные работы, снятие старого оборудования, уборка мусора), и другие работы (покраска оборудования, озеленение территории посадка деревьев, охрана объекта), обеспечение благоприятных условий для работы подрядной организации, выполняющей работы.

Трудовое участие в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий рекомендуется проводить в форме субботников.

Решение о трудовом и финансовом участии заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий по минимальному или дополнительному перечню принимается на общем собрании собственников помещений многоквартирного дома, которое проводится в соответствии с требованиями статей 44-48 Жилищного кодекса Российской Федерации.

Желание и готовность собственников по финансовому и  трудовому участию в реализации мероприятий по благоустройству своей дворовой территории по минимальному или дополнительному перечню будет учтена при принятии решения о предоставлении бюджетной финансовой поддержки при отборе между дворами.

Также преимущества будет иметь многоквартирный дом, где уровень сбора за жилищно-коммунальные услуги больше чем в других домах.

6. Доля финансового участия заинтересованных лиц по решению общественной комиссии по развитию современной городской среды может быть снижена при условии обеспечения софинансирования за счет средств местного бюджета соразмерно доле снижения финансового участия заинтересованных лиц.

7. При выполнении работ по минимальному перечню заинтересованные лица обеспечивают трудовое участие.

8. При выполнении работ по дополнительному перечню заинтересованные лица обеспечивают финансовое участие в размере не менее 20 % от сметной стоимости на благоустройство дворовой территории.

9. При определении ориентировочной цены на выполнение работ из минимального перечня рекомендуется воспользоваться следующими данными:

9.1 Стоимость устройства асфальтобетонного покрытия домовых проездов (в среднем толщина слоя 5 см) равна произведению площади ремонтируемой поверхности в кв.м и стоимости устройства 1 кв.м. асфальтобетонного покрытия

СТОИМОСТЬ 1 = Площадь\*1500 руб./кв.м;

9.2 Стоимость устройства асфальтобетонного покрытия домовых проездов (в среднем толщина слоя 5 см) с заменой бордюрного камня равна произведению площади ремонтируемой поверхности в кв.м и стоимости устройства 1 кв.м. асфальтобетонного покрытия с заменой бордюрного камня

СТОИМОСТЬ 2 = Площадь\*2 900 руб.кв.м;

9.3 Стоимость приобретения и установки одного опоры и светильника уличного освещения равна 30000 руб.;

10. При определении ориентировочной цены на выполнение работ из дополнительного перечня рекомендуется воспользоваться следующими данными:

10.1 Стоимость приобретения и установки качели в диапазоне от 20 000 рублей до 25 000 рублей (в зависимости от модели качели);

10.2 Стоимость приобретения и установки песочницы в диапазоне от 18 000 рублей до 25 000 рублей (в зависимости от модели песочницы);

10.3 Стоимость приобретения и установки горки в диапазоне от 37 000 рублей до 50 000 рублей (в зависимости от модели горки);

10.4 Стоимость приобретения и установки спортивного комплекса в диапазоне от 30 000 рублей до 60 000 рублей (в зависимости от модели спортивного комплекса);

10.5 Стоимость устройства асфальтобетонного покрытия автомобильных парковок (в среднем толщина слоя 5 см) равна произведению площади автомобильной парковки в кв.м и стоимости устройства 1 кв.м. асфальтобетонного покрытия

СТОИМОСТЬ 4 = Площадь\*1500 руб./кв. м;

11. Стоимость устройства асфальтобетонного покрытия пешеходных дорожек (в среднем толщина слоя 4 см) равна произведению площади пешеходной дорожки в кв.м и стоимости устройства 1 кв.м. асфальтобетонного покрытия

СТОИМОСТЬ 5 = Площадь\*1200 руб./кв.м;

12. Одним из условий участия в проекте по благоустройству дворовой территории, является принятие решения собственниками о включении в состав общего имущества в многоквартирном доме оборудования, материальных объектов, установленных на дворовой территории в результате реализации мероприятий по ее благоустройству в целях осуществления последующего содержания указанных объектов в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

Дополнительно к этому решению собственники помещений в многоквартирном доме вправе принять решение о включении в состав общего имущества в многоквартирном доме земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, границы которого не определены на основании данных государственного кадастрового учета на момент принятия данного решения.

В случае принятия указанного решения, собственники помещений в многоквартирном жилом доме должны в течение года с момента его принятия обеспечить определение в установленном порядке границ соответствующего земельного участка на основании данных государственного кадастрового учета.

13. Включение дворовых территорий в муниципальную программу формирования комфортной городской среды регулируется Порядком представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования сельского поселения «Деревня Жилетово».

14. Порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий указан в Порядке представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования сельского поселения «Деревня Жилетово».

15. Дизайн – проект благоустройства дворовых территорий может быть выполнен проектной организацией, управляющей организацией, волонтерами или другими лицами.

16. Адресный перечень дворовых территорий, подлежащих включению в муниципальную программу, формируется по предложениям граждан, в результате комиссионной оценки предложений заинтересованных лиц комиссией по рассмотрению и оценки предложений граждан, организаций о включении в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования сельского поселения «Деревня Жилетово».

17. В формировании комфортной городской среды приветствуется участие волонтеров и студентов. Они не только участвуют в проектировании общественных пространств, но и «заражают» своим примером окружающих. Создаются площадки для работы с населением – опросы, анкетирование, голосования, общественные обсуждения.

18. Гарантийный срок на результаты выполненных работ по благоустройству дворовых и общественных территорий, софинансируемых за счет средств субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации установлен не менее трех лет.

19. Субсидии перечисляются бюджету городского поселения в соответствии со сводной бюджетной росписью бюджета в пределах лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных областным бюджетом на выполнение соответствующих программных мероприятий.

Приложение 1

к Муниципальной программе

«Формирование современной

городской среды на территории

сельского поселения «Деревня Жилетово».

**Состав и ресурсное обеспечение муниципальной программы**

**"Формирование современной городской среды на территории**

**сельского поселения «Деревня Жилетово»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование программы, подпрограммы, отдельного мероприятия/источник финансирования | Ответственный исполнитель, исполнитель | Период реализации Программы  (2018-2024 год) |
| 1. | Программа, всего: | Администрация сельского поселения «Деревня Жилетово». | 15 921 705,41 |
| - бюджет поселения  - внебюджетные источники | 891 165,41 |
| - областной бюджет | 7 420 140 |
| - федеральный бюджет | 7 610 000 |
| 2. | Актуализация Правил благоустройства деревни Жилетово в соответствии с федеральными требованиями | Администрация сельского поселения «Деревня Жилетово» |  |

Приложение 2

к Муниципальной программе

«Формирование современной

городской среды на территории

сельского поселения «Деревня Жилетово»

**Минимальный перечень работ**

**по благоустройству дворовых территорий**

**многоквартирных домов**

|  |
| --- |
| 1. Ремонт дворовых проездов |
| 1. Обеспечение освещения дворовых территорий |
| 1. Установка скамеек |
| 1. Установка урн |
| 1. Укладка тротуарной плитки |
| 1. Установка бордюров |
| 1. Земляные работы |
| 1. Асфальтирование площадок |
| 1. Опиловка и удаление деревьев |

Приложение 3

к Муниципальной программе

«Формирование современной

городской среды на территории

сельского поселения «Деревня Жилетово»

**Дополнительный перечень работ**

**по благоустройству дворовых территорий**

**многоквартирных домов**

|  |  |
| --- | --- |
| 1 | Оборудование детских и (или) спортивных площадок |
| 2 | Оборудование автомобильных парковок |
| 3 | Озеленение |

Приложение 4

к Муниципальной программе

«Формирование современной

городской среды на территории

сельского поселения

«Деревня Жилетово»

**Перечень дворовых и общественных территорий, включённых в муниципальную программу формирование современной городской среды на территории сельского поселения «Деревня Жилетово»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Адресный перечень дворовых территорий нуждающихся в благоустройстве** | **Финансовая потребность (руб.)** | | | | | | |
|  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| **общественные** | | | | | | | | |
| 1 | Площадь перед сельским домом культуры |  |  | 850 000 |  |  |  |  |
| 2 | Аллея от д. 1 до д. 9 (включительно) |  | 2 411 156,40 |  |  |  |  |  |
| **дворовые** | | | | | | | | |
| 1 | Дом №1 |  |  |  | 660 000 |  |  |  |
| 2 | Дом №3 |  |  |  | 765 000 |  |  |  |
| 3 | Дом №5 |  |  |  | 660 000 |  |  |  |
| 4 | Дом №6 |  |  | 1 185 000 |  |  |  |  |
| 5 | Дом №7 |  |  | 1 080 000 |  |  |  |  |
| 6 | Дом №8 | 1189 104,97 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Дом №9 |  |  |  |  | 1 500 000 |  |  |
| 8 | Дом №11 |  | 1 724 550 |  |  |  |  |  |
| 9 | Дом №12 |  |  |  |  |  | 1 000 000 |  |
| 10 | Дом №13 |  | 1 449 274,80 |  |  |  |  |  |
| 11 | Дом №14а |  |  |  |  |  | 400 000 |  |
| 12 | Дом №15 |  |  |  |  |  |  | 647 619,24 |
| 13 | Дом №21 |  |  |  |  |  |  | 400 000 |
|  | **Итого:** | 1189 104,97 | 5 584 981,20 | 3 115 000 | 2 085 000 | 1 500 000 | 1 400 000 | 1 047 619,24 |
|  | **Итого: 15 921 705,41** | | | | | |  |  |